# Repriorisierte Gesamtübersicht – 80 Punkte (Sprints 1–4)

Stand: 2025-08-21 08:21 UTC
Autor: Dein Coach

Ziel dieser Repriorisierung: so schnell wie möglich ein präzises, profit-orientiertes MVP mit robusten Daten, realistischem Kostenmodell, verlässlichen Signalen und Backtests. News-Qualität (Dedupe/Whitelist) ist bereits in Sprint 1 verankert.

| Nr. | Kategorie | Titel | Beschreibung | Priorität | Sprint | Status | Owner |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Datenqualität | Zweitquelle Preise | Fallback (AV/Finnhub) + Auto-Umschaltung bei Ausfällen. | P0 | Sprint 1 | TODO |  |
| 2 | Datenqualität | Corporate-Actions-Log | Splits/Dividenden mit Hash-Check speichern. | P0 | Sprint 1 | TODO |  |
| 3 | Datenqualität | Börsenkalender | Feiertage/Handelskalender je Börse; korrektes EOD-Alignment. | P0 | Sprint 1 | TODO |  |
| 4 | Datenqualität | Sommer-/Winterzeit | Timezone-Normalisierung Europe/Berlin für Intraday. | P1 | Sprint 2 | TODO |  |
| 5 | Datenqualität | Ausreißer-Klassifikation | Statistische vs. Event-getriebene Outlier unterscheiden. | P1 | Sprint 2 | TODO |  |
| 6 | Datenqualität | Volume-Sanity | Null-Volumen-Tage markieren; spread_proxy hochsetzen/No-Trade. | P1 | Sprint 2 | TODO |  |
| 7 | Datenqualität | Währungs-Mapping | Quellwährung je Ticker; Reporting konsistent in EUR. | P1 | Sprint 2 | TODO |  |
| 8 | Datenqualität | Benchmarks/ETFs | Region-/Sektor-ETFs für RS & Regimeanalyse. | P1 | Sprint 2 | TODO |  |
| 9 | Datenqualität | Delisting-Policy | Gültige Handelszeiträume, Survivorship Bias minimieren. | P1 | Sprint 2 | TODO |  |
| 10 | Datenqualität | Daten-Diff-Store | Tägliche Deltas für schnellen Rebuild/Restore. | P2 | Sprint 3 | TODO |  |
| 11 | Features | Mehr Volatilitätsmaße | Rogers–Satchell, Yang–Zhang; regimespezifisch wählen. | P0 | Sprint 1 | TODO |  |
| 12 | Features | Trend-Stabilität | Lineare Trend-R², Hurst-Exponent als Zusatzfilter. | P0 | Sprint 1 | TODO |  |
| 13 | Features | Mean-Reversion-Score | Z-Score auf Returns; Halbwertszeit schätzen. | P1 | Sprint 2 | TODO |  |
| 14 | Features | Liquiditätsklassen | ADV in EUR, Vol/Spread-Heat; Klassifikation pro Ticker. | P1 | Sprint 2 | TODO |  |
| 15 | Features | Gap-Attribution | Overnight vs. Intraday-Return-Anteil. | P0 | Sprint 1 | TODO |  |
| 16 | Features | Volatility Squeeze+ | BB/ATR-Verhältnis + Squeeze-Dauer als Breakout-Prädiktor. | P0 | Sprint 1 | TODO |  |
| 17 | Features | Event-Fahnen | Earnings/Guidance/Dividenden; optional Blackout-Fenster. | P2 | Sprint 3 | TODO |  |
| 18 | Features | Sektor-/Peer-RS | Ticker vs. Sektor-ETF/Peer-Buckets; Cross-sectional Momentum. | P1 | Sprint 2 | TODO |  |
| 19 | Features | Rolling-Korrelationen | Ticker↔Benchmark zur Risiko- und Limit-Steuerung. | P1 | Sprint 2 | TODO |  |
| 20 | Features | Regime-Label-Bibliothek | bull/bear/sideways, high/low vol – Score dynamisch gewichten. | P0 | Sprint 1 | TODO |  |
| 21 | News | Whitelist-Only-Modus | Nur seriöse Domains; harte Blacklist für Clickbait. | P0 | Sprint 1 | TODO |  |
| 22 | News | Dedupe v2 | TF-IDF + Embedding-Cosine; beste Quelle wählen. | P0 | Sprint 1 | TODO |  |
| 23 | News | Velocity-Spikes | Meldungen pro Stunde; Cooldown-Regel bei Spikes. | P2 | Sprint 3 | TODO |  |
| 24 | News | Novelty-Score | Neue Info vs. Wiederholung erkennen. | P1 | Sprint 2 | TODO |  |
| 25 | News | Event-Typisierung | M&A/Litigation/Guidance Heuristik-Labels. | P1 | Sprint 2 | TODO |  |
| 26 | News | Sentiment-Aggregation | Gewichtung nach Domain-Reputation & Frische. | P1 | Sprint 2 | TODO |  |
| 27 | News | Konfliktprüfung | Positives Sentiment vs. negativer Kurs – Vertrauen senken. | P2 | Sprint 3 | TODO |  |
| 28 | News | Mehrsprachigkeit | DE/EN; Ticker-/Alias-Mapping verbessern. | P2 | Sprint 3 | TODO |  |
| 29 | News | Negations-/Sarkasmus-Filter | Regelbasiert; säubert Sentiment. | P2 | Sprint 3 | TODO |  |
| 30 | News | Source-Drift-Monitor | Quellen mit Auffälligkeiten automatisch abwerten. | P2 | Sprint 3 | TODO |  |
| 31 | KI/ML | Meta-Labeling | Lopez de Prado – Falschsignale reduzieren. | P2 | Sprint 3 | TODO |  |
| 32 | KI/ML | Zwei-Stufen-Modelle | a) Signal-Validation, b) Return-Size (Regressor). | P2 | Sprint 3 | TODO |  |
| 33 | KI/ML | PurgedKFold+Embargo | Embargo ≥ Label-Horizont; striktes CV ohne Leakage. | P2 | Sprint 3 | TODO |  |
| 34 | KI/ML | Walk-Forward-Plan | 3y/1y rollend; Out-of-time-Test verpflichtend. | P2 | Sprint 3 | TODO |  |
| 35 | KI/ML | Regularisierung/ES | Early-Stopping, robuste Generalisierung. | P2 | Sprint 3 | TODO |  |
| 36 | KI/ML | SHAP-Stabilität | Feature-Importance-Varianz als Ship-Kriterium. | P2 | Sprint 3 | TODO |  |
| 37 | KI/ML | Drift-Monitor | Population/KS-Tests; degrade-to-rules bei Alarm. | P2 | Sprint 3 | TODO |  |
| 38 | KI/ML | Ensembling/Stacking | Kombination mehrerer Modelle. | P2 | Sprint 3 | TODO |  |
| 39 | KI/ML | Anomalie-Detektion | IsolationForest/Autoencoder gegen Fake-Moves/Datenfehler. | P2 | Sprint 3 | TODO |  |
| 40 | KI/ML | Kalibrierung | Platt/Isotonic für nutzbare ML-Probas. | P2 | Sprint 3 | TODO |  |
| 41 | Signale | Gating-Order fix | Filter → Signale → News → ML → Composite. | P0 | Sprint 1 | TODO |  |
| 42 | Signale | Hysterese | Entry ≥70, Exit <55 zur Flatterreduktion. | P0 | Sprint 1 | TODO |  |
| 43 | Signale | Konfliktmatrix | Regel vs. ML vs. News – Konfliktauflösung/Blockierung. | P3 | Sprint 4+ / Backlog | TODO |  |
| 44 | Signale | Score-Smoothing | EMA auf Composite ohne Zukunftsinfo. | P3 | Sprint 4+ / Backlog | TODO |  |
| 45 | Signale | Setup-Typisierung | Trend/Breakout/Reversal → unterschiedliche Exits. | P3 | Sprint 4+ / Backlog | TODO |  |
| 46 | Signale | Horizont-Profile | Kurz/Mittel/Lang getrennte Schwellen & Stops. | P3 | Sprint 4+ / Backlog | TODO |  |
| 47 | Portfolio | Fee-Gate dynamisch | Abhängig von Vola & erwarteter Haltedauer. | P0 | Sprint 1 | TODO |  |
| 48 | Portfolio | Volatility-Budget | 1/ATR + Mindestnotional; Caps für Sektor/Korrelation. | P0 | Sprint 1 | TODO |  |
| 49 | Portfolio | Spread-Proxy dynamisch | Perzentile über N Tage; illiquide abwerten. | P3 | Sprint 4+ / Backlog | TODO |  |
| 50 | Portfolio | ATR-SL & Chandelier | Initial SL=2×ATR; Trail=3×ATR; Break-even ab 1.2R. | P0 | Sprint 1 | TODO |  |
| 51 | Portfolio | TP-Leitern | 1.5R/2R + Rest trailen lassen. | P3 | Sprint 4+ / Backlog | TODO |  |
| 52 | Portfolio | Exposure/Loss-Limits | Max-Exposure, Tages-/Wochenverlust-Limits. | P3 | Sprint 4+ / Backlog | TODO |  |
| 53 | Portfolio | Rebalance-Regeln | Zeit- oder Score-Delta-basiert. | P3 | Sprint 4+ / Backlog | TODO |  |
| 54 | Portfolio | EUR-Reporting | Konsistente EUR-Auswertung inkl. FX-Hinweis. | P3 | Sprint 4+ / Backlog | TODO |  |
| 55 | Portfolio | Batching | Transaktionen bündeln statt Bursts. | P3 | Sprint 4+ / Backlog | TODO |  |
| 56 | Backtests | vectorbt + backtesting.py | Portfolio & Einzeltitel – komplementär. | P0 | Sprint 1 | TODO |  |
| 57 | Backtests | Parameter-Stress | Grid/Random; Plateau-Analyse. | P1 | Sprint 2 | TODO |  |
| 58 | Backtests | Monte-Carlo | Block-Resample 20–60 Tage für Tail-Risiken. | P1 | Sprint 2 | TODO |  |
| 59 | Backtests | Survivorship-Check | ‚Lebende‘ vs. ‚alle jemals‘ – beides testen. | P3 | Sprint 4+ / Backlog | TODO |  |
| 60 | Backtests | Kosten immer aktiv | 1 € Order, bps, Spread/Latenz-Proxy. | P0 | Sprint 1 | TODO |  |
| 61 | Backtests | Berichtsset | CAGR, Sharpe/Sortino, MaxDD, PF, Win-Rate, Rolling. | P1 | Sprint 2 | TODO |  |
| 62 | Backtests | Promotion-Kriterien | PF≥1.3, Sharpe≥0.9, Stable OOT – sonst No-Ship. | P0 | Sprint 1 | TODO |  |
| 63 | UI/UX | Dark-Theme & Badges | Score/Regime-Badges; klare Farbsemantik. | P1 | Sprint 2 | TODO |  |
| 64 | UI/UX | Heatmap Drill-down | Detail-‚Warum‘ (Regeln + SHAP). | P1 | Sprint 2 | TODO |  |
| 65 | UI/UX | Top-Listen | Tag/Woche/Monat; Top-15; Duplikate vermeiden. | P1 | Sprint 2 | TODO |  |
| 66 | UI/UX | Guardrails Settings | Limits, Defaults, Tooltips, Reset. | P2 | Sprint 3 | TODO |  |
| 67 | UI/UX | Warnbanner Fee-Gate | Hinweis bei zu kleinen Orders. | P2 | Sprint 3 | TODO |  |
| 68 | UI/UX | Journal Analytics | TR-CSV, P&L, Setup-Performance. | P1 | Sprint 2 | TODO |  |
| 69 | Betrieb | APScheduler | EOD 22:00 CET; Intraday 10 min; Jobstore, Locks, Retry. | P0 | Sprint 1 | TODO |  |
| 70 | Betrieb | Idempotenz | Checkpointing; Hashes; wiederholbare Läufe. | P0 | Sprint 1 | TODO |  |
| 71 | Betrieb | Logging | Rotierende & JSON-Logs; Korrelations-ID je Lauf. | P2 | Sprint 3 | TODO |  |
| 72 | Betrieb | Self-Test-Seite | Ampel: Daten/Features/Modelle/FX frisch? | P3 | Sprint 4+ / Backlog | TODO |  |
| 73 | Betrieb | Ressourcen-Management | Batching bei großen Watchlists. | P3 | Sprint 4+ / Backlog | TODO |  |
| 74 | Governance | Secrets in .env | Nie im Code; Rate-Limits beachten. | P3 | Sprint 4+ / Backlog | TODO |  |
| 75 | Governance | Rechtemodell | Bei Serverbetrieb Nutzerrollen definieren. | P3 | Sprint 4+ / Backlog | TODO |  |
| 76 | Governance | Disclaimer & Paper | Paper-Trading als Default; Hinweise sichtbar. | P3 | Sprint 4+ / Backlog | TODO |  |
| 77 | Governance | Konfig-Hash | Reports enthalten Config- und Git-Hash. | P3 | Sprint 4+ / Backlog | TODO |  |
| 78 | Governance | Aufbewahrung | Logs/Reports mit Rotationspolicy. | P3 | Sprint 4+ / Backlog | TODO |  |
| 79 | Qualität | Unit-Tests | Indikatoren/Fees/P&L/FX/Score – Referenzabgleich. | P3 | Sprint 4+ / Backlog | TODO |  |
| 80 | Qualität | Integration/Load/Edge | End-to-End Pipeline; Last; Delisting/Splits/Zeitzonen. | P3 | Sprint 4+ / Backlog | TODO |  |